BÁO CÁO TIẾN ĐỘ HẰNG TUẦN

ĐỒ ÁN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP – UNICHAT

| Tuần: W04 | Thời gian: 24/08/2026 – 28/08/2026 | Thành viên: Nguyễn Thanh Hiệp | Thành viên: Hoàng Phi Hùng |
| --- | --- | --- | --- |
| GVHD: Trần Thế Trung | Trạng thái: Đang thực hiện – đúng hạn / vượt tiến độ | Chủ đề tuần: Hoàn thiện P0 UniChat & chuẩn bị benchmark | Ngày cập nhật: 25/08/2026 |
| Git/Branch: feat/rag-benchmark-and-chat-ui | Commit/PR: 099879d | Tiến độ chung: 85–90 % | Ghi chú: Mục tiêu trước 15/09/2026 |

# 1. Công việc trong tuần

• Đã làm trong tuần:

- Hoàn thiện upload nhiều file và theo dõi tiến độ;

- bổ sung tách PDF phía trình duyệt, cảnh báo side-effects,

- phân loại PDF slide/text và chunking thích ứng.

- Hoàn thiện Knowledge Studio,

- Chú thích: Dashboard quản lý Workspace và trang tổng quan Workspace với thống kê, truy cập nhanh và các khu vực chính.

- retrieval trace và tracker đồng bộ tài liệu/vector.

Chú thích: Tải lên nhiều tài liệu, theo dõi trạng thái Vector DB và cảnh báo khi đồng bộ lại Chroma Cloud.

Chú thích: Chat RAG streaming, citation inspector và màn hình chuẩn bị benchmark 120 test cases.

# 2. Hình ảnh chức năng đã thực hiện

Chú thích: Knowledge Studio và báo cáo học thuật tự động có cấu trúc, trích dẫn và bảng so sánh.

| Chức năng 1: Dashboard Workspace Hub & Tổng quan Workspace | Ngày thực hiện: 25/08/2026 |
| --- | --- |

Chú thích: __________________________________________________________________________________

| Chức năng 2: Batch Upload & Vector DB Sync | Ngày thực hiện: 25/08/2026 |
| --- | --- |

Chú thích: __________________________________________________________________________________

| Chức năng 3: Chat RAG, Citation & Evaluation | Ngày thực hiện: 25/08/2026 |
| --- | --- |

Chú thích: __________________________________________________________________________________

| Chức năng 4: Knowledge Studio & Academic Report | Ngày thực hiện: 25/08/2026 |
| --- | --- |

Chú thích: __________________________________________________________________________________

# 3. Tổng hợp cuối tuần của nhóm

| Kết quả nổi bật | Hoàn thiện kiến trúc/specs; Core API & Auth; AI/RAG; Frontend P0; test cơ bản. |
| --- | --- |
| Vấn đề / lỗi còn lại | Còn benchmark RAG 120 ca, full Playwright E2E, Docker Compose demo và cập nhật báo cáo/slide. |
| Kế hoạch tuần sau | Chạy benchmark + CI 95%; chạy full E2E; đóng gói Docker Compose đến 10/09/2026. |
| Link demo / repository | https://github.com/Hiep0718/unichat |

# 4. Xác nhận

| Thành viên thực hiện | GVHD |
| --- | --- |
| Nguyễn Thanh Hiệp Hoàng Phi Hùng | ________________________ |

Mỗi tuần chỉ cần đổi W__, điền vài dòng và dán ảnh các chức năng đã hoàn thành.