DANH SÁCH CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA DỰ ÁN UNICHAT

Tổng hợp theo Phase 1 đã duyệt - module Adaptive Knowledge Retrieval & Reasoning

| Thuộc tính | Nội dung |
| --- | --- |
| Tên dự án | UniChat |
| Mục tiêu | AI Knowledge Platform cho môi trường đại học; phạm vi triển khai ban đầu là module Adaptive Knowledge Retrieval & Reasoning có citation và retrieval thích ứng. |
| Nguồn tham chiếu | srs-unichat.docx; tai-lieu-pham-vi-du-an-unichat.docx |
| Ghi chú phạm vi | Tài liệu này liệt kê chức năng chính ở mức định hướng; chi tiết có thể tinh chỉnh trong quá trình triển khai. |

# 1. Tổng quan chức năng

UniChat tổ chức tài liệu theo Workspace, xử lý bằng RAG, truy hồi thích ứng theo loại câu hỏi, trả lời tiếng Việt có citation và lưu lịch sử hội thoại.

MVP ưu tiên PDF, DOCX và TXT; PPTX/XLSX native, OCR, voice và mindmap để sau MVP.

Student và Teacher là actor nghiệp vụ; quyền kỹ thuật MVP ưu tiên USER và ADMIN.

Chat thông thường là bắt buộc; Streaming Response là phần mở rộng nếu đủ thời gian.

Đánh giá RAG thủ công là bắt buộc; RAGAS/TruLens là phần mở rộng nếu kịp tiến độ.

# 2. Actor và nhóm quyền

| Actor/Nhóm quyền | Vai trò chính | Phạm vi sử dụng |
| --- | --- | --- |
| USER | Nhóm quyền kỹ thuật cho sinh viên/giảng viên trong MVP. | Tạo Workspace, upload tài liệu, khai thác tri thức bằng Adaptive RAG, xem citation và lịch sử chat. |
| Sinh viên | Actor nghiệp vụ chính. | Tổ chức tài liệu môn học, đặt câu hỏi, kiểm chứng câu trả lời bằng nguồn. |
| Giảng viên | Actor nghiệp vụ hỗ trợ học tập. | Tạo/chia sẻ Workspace, quản lý tài liệu học tập, hỗ trợ sinh viên tra cứu. |
| ADMIN | Nhóm quyền quản trị hệ thống. | Quản lý người dùng, Workspace, tài liệu và xem thống kê cơ bản. |

# 3. Chức năng chính trong MVP

| Mã | Nhóm chức năng | Mô tả chính | Kết quả mong muốn |
| --- | --- | --- | --- |
| F01 | Authentication & Authorization | Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất phía client, JWT, mã hóa mật khẩu, middleware bảo vệ API, phân quyền USER/ADMIN. | Người dùng đăng nhập an toàn; API private bị chặn nếu không có token/quyền. |
| F02 | User Management | Admin xem danh sách người dùng, tìm kiếm, xem role/trạng thái, khóa/mở tài khoản ở mức cơ bản. | Admin quản lý được tài khoản phục vụ demo và vận hành cơ bản. |
| F03 | Workspace Management | Tạo, xem, sửa, xóa Workspace; hỗ trợ Private, Public, Shared; kiểm tra quyền truy cập. | Workspace trở thành phạm vi chính để quản lý tài liệu và retrieval. |
| F04 | Document Management | Upload, lưu file, lưu metadata, xem danh sách, xóa tài liệu; theo dõi trạng thái uploaded/processing/processed/failed. | Người dùng quản lý được tài liệu trong từng Workspace. |
| F05 | File Processing | Xử lý PDF, DOCX, TXT; trích xuất text, làm sạch nội dung và lưu thông tin nguồn. | Tài liệu có nội dung sạch để đưa vào pipeline RAG. |
| F06 | RAG Ingestion Pipeline | Chunking, embedding, lưu vector vào ChromaDB, gắn metadata phục vụ permission filter, citation và retrieval thích ứng. | Tài liệu upload có thể truy xuất bằng semantic search. |
| F07 | Adaptive Knowledge Retrieval & Reasoning | Phân loại ý định câu hỏi ở mức cơ bản, chọn retrieval budget/ngưỡng tin cậy, truy xuất đúng Workspace và sinh câu trả lời có căn cứ. | Người dùng nhận câu trả lời phù hợp loại câu hỏi, có citation và được từ chối khi thiếu bằng chứng. |
| F08 | Citation & Source Tracking | Hiển thị tên tài liệu, số trang/vị trí và đoạn trích liên quan; citation khớp chunk retrieval. | Người dùng kiểm chứng được nguồn của câu trả lời. |
| F09 | Chat History | Lưu conversation, message user/assistant, citation history; xem lại lịch sử theo Workspace. | Reload vẫn xem được câu hỏi, câu trả lời và nguồn cũ. |
| F10 | Workspace Permission & Security | Chặn user truy cập Workspace, tài liệu hoặc Chat/RAG không có quyền. | Không rò rỉ dữ liệu giữa người dùng/workspace. |
| F11 | Admin Dashboard | Thống kê số user, Workspace, tài liệu, lượt hỏi đáp; danh sách user/workspace; khóa/mở tài khoản. | Admin có dashboard đủ cho demo cơ bản. |
| F12 | Evaluation & RAG Quality Assessment | Quản lý bộ câu hỏi theo intent, expected source, baseline/adaptive result, citation accuracy, groundedness, refusal correctness và latency. | Có minh chứng chất lượng RAG trong báo cáo. |
| F13 | Deployment | Dev có thể chạy local từng service; bản cuối hướng tới Docker Compose. | Có hướng dẫn chạy và demo toàn hệ thống. |

# 4. Chức năng mở rộng sau MVP

| Chức năng | Lý do để sau MVP | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Streaming Response | Không chặn luồng chat thường; cần xử lý SSE/WebSocket và UX phức tạp hơn. | Làm sau khi câu trả lời thường + citation ổn định. |
| RAGAS/TruLens | Cần thêm bộ dữ liệu đánh giá và tích hợp framework. | Đánh giá thủ công là baseline bắt buộc. |
| PPTX/XLSX native | Xử lý slide/sheet, bảng biểu và metadata vị trí phức tạp hơn PDF/DOCX/TXT. | Có thể xuất PPTX sang PDF để demo trước. |
| OCR tài liệu scan | Cần engine OCR và đánh giá độ chính xác. | Không bắt buộc với tài liệu text-based MVP. |
| Mindmap/Diagram Generation | Hữu ích nhưng không phải lõi hỏi đáp có citation. | Chỉ làm khi end-to-end MVP ổn định. |
| Voice Interaction | Cần speech-to-text, text-to-speech, xử lý microphone/audio. | Không ưu tiên trong khóa luận giai đoạn đầu. |
| Mobile App | Tăng phạm vi UI và kiểm thử. | Web App là trọng tâm hiện tại. |
| MinIO production-like storage | MVP có thể dùng local server storage. | Thiết kế interface để nâng cấp sau. |

# 5. Tiêu chí hoàn thành chức năng chính

Demo được luồng: đăng nhập -> tạo Workspace -> upload PDF/DOCX/TXT -> xử lý tài liệu -> hỏi đáp -> citation -> lưu lịch sử.

Chat API chỉ retrieval trong Workspace mà user có quyền.

Câu trả lời có citation khớp với nguồn/chunk được truy xuất.

Câu hỏi ngoài phạm vi phải được từ chối hoặc hỏi lại, không sinh câu trả lời không có căn cứ.

Admin đăng nhập được và xem dashboard cơ bản.

Có bộ test/evidence để đưa vào báo cáo khóa luận.