TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TÀI LIỆU PHẠM VI DỰ ÁN

PROJECT SCOPE DOCUMENT

Đề tài: XÂY DỰNG NỀN TẢNG TRI THỨC AI UNICHAT ỨNG DỤNG TRUY HỒI THÍCH ỨNG VÀ RAG CHO TÀI LIỆU HỌC TẬP

| Thông tin | Nội dung |
| --- | --- |
| Tên dự án | UniChat |
| Ngành | Kỹ thuật phần mềm |
| Sinh viên thực hiện | Nguyễn Thanh Hiệp - 22641211; Hoàng Phi Hùng - 22639861 |
| Giáo viên hướng dẫn | ThS. Trần Thế Trung |
| Phiên bản tài liệu | 1.1 |
| Ngày lập tài liệu | 13/07/2026 |
| Trạng thái | Bản chốt phạm vi đã được GVHD phê duyệt; dùng làm nguồn canonical trước khi code. |

TP. Hồ Chí Minh, 2026

# LỊCH SỬ THAY ĐỔI TÀI LIỆU

| Phiên bản | Ngày | Nội dung thay đổi | Người thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 01/07/2026 | Khởi tạo tài liệu phạm vi dự án dựa trên Phiếu đề xuất, SRS, Project Backbone, kế hoạch triển khai và các quyết định phạm vi đã chốt. | Nhóm UniChat |
| 1.1 | 13/07/2026 | Đồng bộ tên đề tài, phạm vi Adaptive Retrieval, evaluation và dữ liệu trace sau phê duyệt. | Nhóm UniChat |

# MỤC ĐÍCH TÀI LIỆU

Tài liệu này dùng để chốt lại định hướng sản phẩm UniChat theo hướng AI Knowledge Platform cho môi trường đại học, đồng thời xác định phạm vi triển khai ban đầu là một module nhỏ trong nền tảng: Adaptive Knowledge Retrieval & Reasoning. Tài liệu là căn cứ để đồng bộ SRS, danh sách chức năng, thiết kế hệ thống, kế hoạch báo cáo và quá trình triển khai code.

## Nguyên tắc sử dụng tài liệu:

- Nếu có mâu thuẫn giữa các tài liệu, tài liệu phạm vi này được dùng làm căn cứ chốt phạm vi MVP.

- SRS dùng để đặc tả chi tiết yêu cầu; Project Scope dùng để xác định làm gì, không làm gì và làm tới mức nào.

- Task Tracker và timeline cần được điều chỉnh theo phạm vi MVP đã chốt trong tài liệu này.

- Các năng lực Knowledge Platform nâng cao như Knowledge Map, Knowledge Graph, Knowledge Quality, Knowledge Evolution, community knowledge, quiz, flashcard, OCR, voice và LMS integration chỉ triển khai sau khi module ban đầu chạy ổn định.

# TÓM TẮT QUYẾT ĐỊNH PHẠM VI ĐÃ CHỐT

| Hạng mục | Quyết định chốt | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Định vị sản phẩm | AI Knowledge Platform cho quản trị, khai thác và kiểm chứng tri thức học tập. | Chat là một giao diện; giá trị lõi nằm ở Knowledge Space, retrieval thích ứng, citation và khả năng mở rộng thành Knowledge Map/Graph. |
| Người dùng | Sinh viên và giảng viên là người dùng chính; Admin quản trị hệ thống. | MVP phục vụ môi trường học tập đại học. |
| Phân quyền | Code MVP ưu tiên USER và ADMIN; Student/Teacher là actor nghiệp vụ và persona demo. | Thiết kế sẵn để mở rộng role sau. |
| File bắt buộc | PDF, DOCX, TXT. | PPTX/XLSX để sau MVP. |
| Workspace | Private, Public, Shared. | Có kiểm tra quyền truy cập. |
| Chat | Conversation, message history, citation, hỏi trong phạm vi Workspace. | Không mở rộng quá sớm. |
| Streaming | Không thuộc P0; chỉ triển khai sau khi chat thường, citation và Adaptive Retrieval v1 ổn định. | Luồng hỏi đáp chính phải chạy trước; streaming thêm sau nếu kịp. |
| Citation | Tên tài liệu, số trang/vị trí và đoạn trích liên quan. | Source navigation nâng cao để sau. |
| RAG Pipeline | Extract text, clean, chunk, embedding, lưu vector, metadata đầy đủ, trạng thái xử lý. | Tập trung ổn định và truy vết được nguồn. |
| Chống hallucination | Câu hỏi ngoài phạm vi hoặc retrieval confidence thấp phải được từ chối/hỏi lại, không sinh câu trả lời thiếu căn cứ. | Không bịa thông tin ngoài tài liệu. |
| LLM | Gemini API dùng cho demo chính; Ollama local là phương án thay thế. | Thiết kế provider theo hướng pluggable. |
| File storage | MVP dùng local server storage, thiết kế để nâng cấp MinIO. | MinIO có thể dùng ở giai đoạn ổn định hơn. |
| Database | PostgreSQL cho dữ liệu nghiệp vụ; ChromaDB cho vector. | Đúng hướng kiến trúc hiện tại. |
| Admin Dashboard | Thống kê, danh sách user/workspace, khóa/mở tài khoản. | Không cần analytics nâng cao trong MVP. |
| Evaluation | Có bộ câu hỏi kiểm thử theo loại ý định, expected source, actual answer, citation accuracy, retrieval strategy correctness và nhận xét chất lượng. | Cần có bằng chứng trong báo cáo. |
| Deployment | Dev có thể chạy local từng service; mục tiêu cuối là Docker Compose. | Không chặn tiến độ bởi Docker ngay từ đầu. |
| Ưu tiên triển khai | Vertical slice end-to-end trước. | Upload -> xử lý -> hỏi đáp -> citation. |

# 1. TỔNG QUAN DỰ ÁN

UniChat được định hướng là một AI Knowledge Platform dành cho môi trường đại học, giúp sinh viên và giảng viên tập trung, tổ chức, khai thác và kiểm chứng tri thức học tập theo từng Knowledge Space/Workspace. Chat không phải giá trị duy nhất của hệ thống, mà là một giao diện tương tác với kho tri thức đã được xử lý, lập chỉ mục và gắn metadata.

Trong phạm vi khóa luận, UniChat không triển khai toàn bộ Knowledge Platform ngay từ đầu, mà tập trung vào module Adaptive Knowledge Retrieval & Reasoning: người dùng upload tài liệu vào Workspace, hệ thống xử lý tài liệu, nhận diện ý định câu hỏi ở mức cơ bản, điều chỉnh phạm vi retrieval, sinh câu trả lời có citation và từ chối khi thiếu bằng chứng.

## 1.1. Bài toán cần giải quyết

- Sinh viên và giảng viên phải làm việc với nhiều tài liệu học tập như giáo trình, slide, PDF, đề cương và tài liệu tham khảo.

- Tìm kiếm thủ công bằng Ctrl+F không đủ hiệu quả khi cần tổng hợp, liên kết hoặc giải thích kiến thức từ nhiều tài liệu.

- Các mô hình AI tạo sinh có thể trả lời sai, không bám tài liệu môn học hoặc không đưa ra nguồn kiểm chứng.

- Người học cần câu trả lời có nguồn tham chiếu rõ ràng để kiểm tra lại trong tài liệu gốc.

- Tài liệu học tập cần được quản lý theo môn học/chủ đề thông qua Workspace để tránh lẫn dữ liệu giữa các ngữ cảnh.

## 1.2. Tầm nhìn sản phẩm

UniChat hướng đến trở thành một nền tảng quản lý và khai thác tri thức từ tài liệu học tập dành cho môi trường đại học. Người dùng có thể tổ chức tài liệu theo Workspace, đặt câu hỏi bằng tiếng Việt và nhận câu trả lời dựa trên tài liệu đã upload, có citation để kiểm chứng. Về dài hạn, hệ thống có thể mở rộng thêm sinh mindmap, sơ đồ kiến thức, đọc tài liệu scan, hỏi đáp bằng giọng nói và phân tích mức độ sử dụng tài liệu.

# 2. MỤC TIÊU DỰ ÁN

| Nhóm mục tiêu | Nội dung |
| --- | --- |
| Mục tiêu sản phẩm | Xây dựng nền tảng quản trị và khai thác tri thức học tập; trong khóa luận triển khai module nhỏ cho upload, xử lý, truy xuất thích ứng, hỏi đáp có citation và lịch sử. |
| Mục tiêu kỹ thuật | Áp dụng kiến trúc tách service, triển khai Core API bằng Spring Boot, AI/RAG Service bằng FastAPI, lưu metadata bằng PostgreSQL, lưu vector bằng ChromaDB, tích hợp LLM theo hướng pluggable. |
| Mục tiêu học thuật | Chứng minh module Adaptive Knowledge Retrieval & Reasoning: intent detection cơ bản, dynamic retrieval budget, metadata filtering, citation, refusal khi thiếu bằng chứng và đánh giá thủ công. |
| Mục tiêu demo | Demo luồng đăng nhập, tạo Knowledge Space/Workspace, upload tài liệu, xử lý dữ liệu, phân loại ý định câu hỏi, retrieval thích ứng, trả lời có citation, từ chối khi thiếu ngữ cảnh, lưu lịch sử và dashboard cơ bản. |

# 3. ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG VÀ ACTOR

| Actor | Vai trò trong hệ thống | Phạm vi sử dụng chính |
| --- | --- | --- |
| Sinh viên | Người dùng chính trong môi trường học tập. | Tạo Workspace theo môn học, upload tài liệu, đặt câu hỏi, xem câu trả lời có nguồn, xem lịch sử chat. |
| Giảng viên | Người dùng hỗ trợ tổ chức và chia sẻ tài liệu học tập. | Tạo/chia sẻ Workspace, quản lý tài liệu môn học, hỗ trợ sinh viên tra cứu nội dung tài liệu. |
| Quản trị viên | Người quản lý hệ thống. | Quản lý tài khoản, Workspace, tài liệu, thống kê sử dụng và khóa/mở tài khoản khi cần. |

## Quyết định phạm vi phân quyền:

Trong MVP, hệ thống ưu tiên triển khai hai nhóm quyền kỹ thuật là USER và ADMIN. Sinh viên và giảng viên được mô tả là actor nghiệp vụ và có thể dùng để tạo dữ liệu demo/persona, nhưng về quyền hệ thống ban đầu có thể cùng thuộc nhóm USER. Thiết kế database và mã nguồn nên mở sẵn khả năng tách STUDENT và TEACHER thành hai role riêng trong giai đoạn sau.

# 4. PHẠM VI MVP

MVP được xác định là một module nhỏ nhưng có điểm mới trong AI Knowledge Platform: Adaptive Knowledge Retrieval & Reasoning. Module này vẫn phải demo được luồng end-to-end ổn định, nhưng trọng tâm học thuật không chỉ là chat với PDF mà là retrieval có thích ứng theo loại câu hỏi, metadata, độ tin cậy và citation.

| Mã | Nhóm chức năng MVP | Phạm vi triển khai bắt buộc |
| --- | --- | --- |
| M01 | Authentication & Authorization | Đăng ký/đăng nhập, đăng xuất phía client, JWT, mã hóa mật khẩu, middleware bảo vệ API, phân quyền USER/ADMIN. |
| M02 | User Management | Admin xem danh sách người dùng, tìm kiếm, xem trạng thái/vai trò, khóa/mở tài khoản ở mức cơ bản. |
| M03 | Workspace Management | Tạo, sửa, xóa, xem Workspace; hỗ trợ Private, Public, Shared; kiểm tra quyền truy cập. |
| M04 | Document Management | Upload, lưu file, lưu metadata, xem danh sách, xóa tài liệu; trạng thái uploaded/processing/processed/failed. |
| M05 | File Processing | Xử lý PDF, DOCX, TXT; trích xuất text, làm sạch nội dung, lưu thông tin nguồn. |
| M06 | RAG Ingestion Pipeline | Chunking, embedding, lưu vector vào ChromaDB, gắn metadata phục vụ permission filter, citation và retrieval thích ứng. |
| M07 | Adaptive Knowledge Retrieval & Reasoning | Phân loại ý định câu hỏi ở mức cơ bản, chọn retrieval budget/ngưỡng tin cậy, truy xuất đúng Workspace và sinh câu trả lời có căn cứ. |
| M08 | Citation & Source Tracking | Hiển thị tên tài liệu, số trang/vị trí và đoạn trích liên quan; citation phải khớp chunk được truy xuất. |
| M09 | Chat History | Lưu conversation, message user/assistant, citation history; reload vẫn xem được lịch sử. |
| M10 | Workspace Permission & Security | User không truy cập/hỏi đáp được trên Workspace hoặc tài liệu không có quyền. |
| M11 | Admin Dashboard | Thống kê số user, workspace, tài liệu, lượt hỏi đáp; danh sách user/workspace; khóa/mở tài khoản. |
| M12 | Evaluation & RAG Quality Assessment | Chạy baseline/adaptive trên cùng holdout; lưu expected source, trace, citation accuracy, groundedness, refusal và latency. |
| M13 | Deployment | Dev chạy local từng service; bản cuối có Dockerfile và Docker Compose để chạy toàn hệ thống. |

## 4.1. Phạm vi file trong MVP

| Loại file | Trạng thái trong MVP | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| PDF | Bắt buộc | Cần trích xuất text và truy vết số trang. |
| DOCX | Bắt buộc | Cần trích xuất text và gắn metadata vị trí hợp lý. |
| TXT | Bắt buộc | Dễ xử lý, phù hợp để kiểm thử pipeline sớm. |
| PPTX | Sau MVP | Có thể xử lý bằng cách xuất sang PDF trước hoặc làm native ở giai đoạn nâng cao. |
| XLSX | Sau MVP | Để sau vì xử lý sheet/bảng có độ phức tạp cao hơn. |
| PDF scan/ảnh | Sau MVP | Cần OCR, không bắt buộc trong MVP. |

## 4.2. Phạm vi Workspace trong MVP

| Chế độ Workspace | Ý nghĩa | Yêu cầu MVP |
| --- | --- | --- |
| Private | Chỉ chủ sở hữu truy cập. | Bắt buộc kiểm tra quyền trước khi xem, upload, chat hoặc xóa. |
| Public | Người dùng khác có thể xem/sử dụng theo cấu hình. | Bắt buộc ở mức cơ bản; chi tiết quyền chỉnh sửa có thể đơn giản hóa. |
| Shared | Chủ sở hữu chia sẻ cho người dùng cụ thể. | Bắt buộc ở mức quản lý danh sách member cơ bản. |

# 5. TỔNG QUAN CHỨC NĂNG CHÍNH TRIỂN KHAI

## 5.1. Cụm quản lý người dùng và phân quyền

- Người dùng có thể đăng ký, đăng nhập và nhận JWT access token.

- Mật khẩu phải được hash trước khi lưu vào database.

- API cần được bảo vệ bằng middleware/security filter.

- Admin có quyền truy cập dashboard và API quản trị; USER thường không được truy cập API admin.

- Thiết kế sẵn để mở rộng role Student/Teacher sau MVP.

## 5.2. Cụm quản lý Workspace

- Workspace là đơn vị tổ chức tài liệu theo môn học, chủ đề hoặc dự án nghiên cứu.

- Workspace là phạm vi chính để hệ thống retrieval dữ liệu khi hỏi đáp.

- Người dùng có thể tạo, sửa, xóa, xem Workspace của mình và Workspace được chia sẻ.

- Mỗi thao tác trên Workspace phải kiểm tra quyền truy cập để tránh rò rỉ dữ liệu.

## 5.3. Cụm quản lý tài liệu

- Người dùng upload tài liệu PDF, DOCX hoặc TXT vào Workspace.

- Core API lưu metadata tài liệu vào PostgreSQL và lưu file vào local server storage trong MVP.

- Tài liệu có trạng thái xử lý: uploaded, processing, processed, failed.

- Người dùng xem danh sách tài liệu theo Workspace và có thể xóa tài liệu nếu có quyền.

- Khi xóa tài liệu, hệ thống cần có kế hoạch xóa hoặc đánh dấu vô hiệu vector liên quan.

## 5.4. Cụm RAG Processing

Điểm mới của module nằm ở lớp Adaptive Retrieval v1: hệ thống không cố định một chiến lược Top-K cho mọi câu hỏi, mà phân loại ý định câu hỏi ở mức cơ bản như định nghĩa, fact QA, so sánh, tổng hợp hoặc ngoài phạm vi. Kết quả phân loại được dùng để chọn retrieval budget, ngưỡng tin cậy và cách tổng hợp bằng chứng trước khi gọi LLM.

1. Core API gửi thông tin documentId và đường dẫn file cho AI & RAG Service.

2. AI Service tải file từ storage và trích xuất text theo loại file.

3. Nội dung được làm sạch, chuẩn hóa encoding, loại bỏ ký tự rác và khoảng trắng dư thừa.

4. Tài liệu được chia thành các chunk phù hợp để giữ ngữ cảnh.

5. Mỗi chunk được gắn metadata: documentId, workspaceId, fileName, pageNumber/vị trí, chunkIndex.

6. AI Service tạo embedding cho từng chunk và lưu vào ChromaDB.

7. Core API cập nhật trạng thái tài liệu thành processed hoặc failed.

## 5.5. Cụm Chat, Citation và chống hallucination

- Người dùng đặt câu hỏi tiếng Việt trong phạm vi Workspace.

- Core API kiểm tra quyền truy cập Workspace trước khi gọi AI Service.

- AI Service tạo embedding cho câu hỏi và semantic search trong ChromaDB theo workspaceId.

- Nếu context đủ tin cậy, hệ thống tạo prompt dựa trên chunk liên quan và gọi LLM Provider.

- Câu trả lời phải có citation gồm tên tài liệu, số trang/vị trí và đoạn trích liên quan.

- Nếu không tìm thấy ngữ cảnh đủ tin cậy, hệ thống không bịa câu trả lời mà từ chối hoặc hỏi lại người dùng.

- Streaming Response không chặn MVP lõi; được xếp là MVP mở rộng sau khi chat thường chạy ổn định.

## 5.6. Cụm Admin, Evaluation và Deployment

- Admin Dashboard hiển thị thống kê cơ bản: số user, Workspace, tài liệu, lượt hỏi đáp.

- Admin có thể xem danh sách user/workspace và khóa/mở tài khoản ở mức cơ bản.

- Evaluation tối thiểu gồm bộ câu hỏi test, expected source, câu trả lời thực tế, nhận xét đúng/sai và citation accuracy thủ công.

- Nếu đủ thời gian, nhóm tích hợp RAGAS hoặc TruLens để đo Faithfulness và Answer Relevance.

- Trong quá trình dev có thể chạy từng service local; bản cuối hướng tới Docker Compose để demo toàn hệ thống.

# 6. NGOÀI PHẠM VI MVP

Các mục dưới đây không bắt buộc trong MVP. Nhóm chỉ triển khai sau khi luồng end-to-end chính đã ổn định hoặc khi còn đủ thời gian.

| Hạng mục ngoài MVP | Lý do đưa ra ngoài phạm vi |
| --- | --- |
| Voice-to-Voice Chat | Cần thêm speech-to-text, text-to-speech, xử lý microphone/audio và giao diện phức tạp hơn. |
| Mindmap Generation | Hữu ích nhưng không phải lõi bắt buộc của bài toán hỏi đáp có citation. |
| Diagram Generation | Cần thêm logic sinh sơ đồ và giao diện hiển thị/ xuất sơ đồ. |
| OCR tài liệu scan | Cần engine OCR, xử lý ảnh, đánh giá độ chính xác; không cần cho MVP text-based. |
| PPTX/XLSX native | Xử lý slide/sheet và bảng biểu phức tạp hơn PDF/DOCX/TXT. |
| Analytics nâng cao | Biểu đồ hành vi, thống kê chuyên sâu và log chi tiết chỉ cần sau khi hệ thống có dữ liệu thật. |
| Mobile App | Không ưu tiên trong phạm vi hiện tại; tập trung Web App trước. |
| Tích hợp iLearn/Moodle/LMS | Không cần để chứng minh bài toán RAG trên tài liệu upload. |
| Thanh toán/lớp học chính thức | Không liên quan đến mục tiêu khóa luận hiện tại. |

# 7. PHẠM VI CÔNG NGHỆ VÀ KIẾN TRÚC

| Thành phần | Công nghệ chốt | Vai trò |
| --- | --- | --- |
| Frontend Web App | React.js, Vite, TailwindCSS, React Router | Giao diện đăng nhập, Workspace, upload tài liệu, chat, citation, history, admin dashboard. |
| Core API Service | Java Spring Boot | Xử lý nghiệp vụ chính: auth, user, workspace, document metadata, permission, chat history. |
| Security | Spring Security, JWT | Xác thực người dùng và bảo vệ API theo role/quyền. |
| AI & RAG Service | Python FastAPI | Xử lý tài liệu, chunking, embedding, intent detection cơ bản, adaptive retrieval, prompt assembly, citation và gọi LLM. |
| Database nghiệp vụ | PostgreSQL | Lưu user, workspace, document metadata, conversation, message, citation history. |
| Vector Database | ChromaDB | Lưu vector embedding và metadata chunk để semantic search. |
| File Storage | Local server storage trong MVP; thiết kế để nâng cấp MinIO | Lưu file gốc người dùng upload. |
| LLM Provider | Gemini API chính; Ollama local thay thế | Sinh câu trả lời dựa trên context retrieval. |
| Deployment | Docker Compose ở giai đoạn cuối | Đóng gói và chạy toàn hệ thống phục vụ demo. |

## 7.1. Kiến trúc tổng quan ở mức phạm vi

| Luồng | Mô tả |
| --- | --- |
| Luồng upload | Frontend gửi file đến Core API; Core API lưu file và metadata; Core API kích hoạt AI Service xử lý tài liệu; AI Service lưu vector vào ChromaDB; trạng thái tài liệu chuyển sang processed/failed. |
| Luồng hỏi đáp | Frontend gửi câu hỏi; Core API kiểm tra quyền; AI Service phân loại ý định câu hỏi, chọn retrieval budget, truy xuất chunk theo Workspace/metadata, LLM sinh câu trả lời có citation; Core API lưu lịch sử và citation. |
| Luồng quản trị | Admin đăng nhập; Core API xác thực role; Dashboard lấy số liệu từ PostgreSQL; Admin xem user/workspace và khóa/mở tài khoản khi cần. |

## 7.2. Mô hình dữ liệu cốt lõi dự kiến

| Entity | Mục đích | Quan hệ chính |
| --- | --- | --- |
| User | Lưu thông tin tài khoản, role, trạng thái. | Một User sở hữu nhiều Workspace, Document, Conversation. |
| Workspace | Không gian tổ chức tài liệu và phạm vi hỏi đáp. | Thuộc User owner; có nhiều Document và Conversation. |
| WorkspaceMember | Lưu quan hệ chia sẻ Workspace. | Nối User với Workspace cho chế độ Shared. |
| Document | Lưu metadata tài liệu upload. | Thuộc Workspace; có nhiều chunk/vector ở ChromaDB. |
| Conversation | Lưu cuộc trò chuyện. | Thuộc User và Workspace; có nhiều Message. |
| Message | Lưu câu hỏi/câu trả lời. | Thuộc Conversation; có thể gắn CitationHistory. |
| CitationHistory | Lưu nguồn tham chiếu của câu trả lời. | Gắn với assistant message; tham chiếu documentId, pageNumber, excerpt. |
| RetrievalTrace | Lưu intent, strategy, evidence decision, score và latency. | Gắn với assistant Message và EvaluationResult. |
| EvaluationCase | Lưu câu hỏi, intent, expected source/answer và evidence label. | Thuộc dataset version; có nhiều EvaluationResult. |
| EvaluationRun | Lưu baseline/adaptive mode, config, provider/model và thời gian chạy. | Có nhiều EvaluationResult. |
| EvaluationResult | Lưu answer, citation, metric, refusal, latency và notes. | Nối EvaluationCase, EvaluationRun và RetrievalTrace. |

# 8. QUY TẮC RAG VÀ CHẤT LƯỢNG CÂU TRẢ LỜI

## 8.1. Nguyên tắc nguồn sự thật

Tài liệu đã upload vào Workspace là nguồn sự thật chính. Hệ thống không được trả lời như chatbot mở nếu không có ngữ cảnh phù hợp trong tài liệu. Mọi câu trả lời có nội dung học thuật cần có khả năng truy vết về nguồn tài liệu gốc.

## 8.2. Chuẩn câu trả lời

- Trả lời đúng trọng tâm câu hỏi của người dùng.

- Dựa trên chunk được truy xuất từ tài liệu trong Workspace.

- Không tự bịa thông tin ngoài tài liệu.

- Có citation rõ ràng: tên tài liệu, số trang/vị trí, đoạn trích liên quan.

- Trình bày dễ đọc bằng Markdown khi cần bảng, danh sách, in đậm hoặc code block.

- Nếu không đủ thông tin, từ chối trả lời hoặc hỏi lại một cách lịch sự.

## 8.3. Mẫu phản hồi khi ngoài phạm vi tài liệu

Mình chưa tìm thấy thông tin đủ rõ trong các tài liệu của Workspace này để trả lời chính xác. Bạn có thể hỏi cụ thể hơn, chọn Workspace khác hoặc upload thêm tài liệu liên quan.

# 9. TIÊU CHÍ HOÀN THÀNH VÀ NGHIỆM THU

| Nhóm tiêu chí | Điều kiện hoàn thành |
| --- | --- |
| End-to-end MVP | Demo được trọn luồng đăng nhập -> tạo Workspace -> upload PDF/DOCX/TXT -> xử lý tài liệu -> hỏi đáp -> citation -> lưu lịch sử. |
| Đúng phạm vi dữ liệu | Chat API chỉ retrieval trong Workspace mà user có quyền; không lấy nhầm tài liệu Workspace khác. |
| Citation | Câu trả lời có nguồn tham chiếu khớp với chunk đã retrieval; người dùng kiểm chứng được trong tài liệu gốc. |
| Chống hallucination | Câu hỏi ngoài phạm vi hoặc retrieval confidence thấp phải được từ chối/hỏi lại, không sinh câu trả lời thiếu căn cứ. |
| Admin | Admin đăng nhập được, xem dashboard, danh sách user/workspace và khóa/mở user cơ bản. |
| Evaluation | Có bộ câu hỏi kiểm thử theo loại ý định, expected source, actual answer, citation accuracy, retrieval strategy correctness và nhận xét chất lượng. |
| Deployment | Có hướng dẫn chạy local; bản cuối có Dockerfile/Docker Compose hoặc kế hoạch rõ ràng để chạy toàn hệ thống. |
| Báo cáo | Tài liệu khóa luận giải thích được kiến trúc, module, luồng xử lý RAG, kết quả demo, đánh giá và hạn chế. |

# 10. KỊCH BẢN DEMO CUỐI CÙNG

1. Đăng nhập bằng tài khoản USER.

2. Tạo một Workspace mới cho một môn học/chủ đề.

3. Upload một tài liệu PDF/DOCX/TXT vào Workspace.

4. Quan sát trạng thái tài liệu chuyển từ uploaded sang processing và processed.

5. Đặt một câu hỏi có thông tin trong tài liệu.

6. Hệ thống trả lời bằng tiếng Việt, hiển thị citation gồm tên tài liệu, số trang/vị trí và đoạn trích.

7. Đặt một câu hỏi ngoài phạm vi tài liệu.

8. Hệ thống từ chối trả lời hoặc hỏi lại, không bịa thông tin.

9. Mở lại lịch sử chat để kiểm tra câu hỏi/câu trả lời/citation đã được lưu.

10. Đăng nhập tài khoản ADMIN để xem dashboard thống kê user, Workspace, tài liệu, lượt hỏi đáp và danh sách quản trị.

# 11. CHIẾN LƯỢC TRIỂN KHAI ƯU TIÊN

Nhóm chọn chiến lược vertical slice end-to-end trước. Thay vì làm nhiều màn hình hoặc nhiều module rời rạc, cần làm một luồng nhỏ chạy hoàn chỉnh từ đầu đến cuối, sau đó mở rộng dần.

| Giai đoạn | Mục tiêu | Kết quả mong muốn |
| --- | --- | --- |
| Giai đoạn 1 | Dựng nền tảng | Frontend skeleton, Core API skeleton, AI Service skeleton, PostgreSQL, ChromaDB, cấu trúc repo. |
| Giai đoạn 2 | Auth + Workspace + Document cơ bản | Đăng nhập, tạo Workspace, upload file, lưu metadata, trạng thái tài liệu. |
| Giai đoạn 3 | RAG mini end-to-end | Xử lý TXT/PDF đơn giản, chunk, embedding, retrieval, hỏi đáp có citation cơ bản. |
| Giai đoạn 4 | Mở rộng MVP | DOCX, permission, chat history, admin dashboard, citation tốt hơn. |
| Giai đoạn 5 | Đánh giá và hoàn thiện demo | Bộ test RAG, tối ưu UI, kiểm thử quyền, Docker Compose, báo cáo kết quả. |

# 12. RỦI RO VÀ PHƯƠNG ÁN GIẢM THIỂU

| Rủi ro | Tác động | Cách giảm thiểu |
| --- | --- | --- |
| Project quá rộng | Không hoàn thành MVP đúng hạn. | Chốt PDF/DOCX/TXT, bỏ PPTX/XLSX/OCR/voice khỏi MVP; ưu tiên vertical slice. |
| RAG trả lời sai hoặc citation không khớp | Ảnh hưởng chất lượng học thuật và demo. | Lưu metadata chunk đầy đủ, kiểm thử citation, dùng câu hỏi test có expected source. |
| Gemini API phụ thuộc Internet/API key | Demo có thể gián đoạn. | Chuẩn bị dữ liệu demo, kiểm tra key trước buổi bảo vệ, thiết kế LLM provider pluggable và có phương án Ollama nếu cần. |
| Xử lý file phức tạp | Tốn thời gian trích xuất nội dung và nguồn trang. | Làm TXT/PDF trước, sau đó DOCX; PPTX/XLSX để sau MVP. |
| Phân quyền Workspace lỗi | Rò rỉ dữ liệu giữa người dùng. | Viết test với 2 tài khoản khác nhau; kiểm tra quyền ở Core API trước khi gọi AI Service. |
| Docker mất nhiều thời gian | Chậm tiến độ tích hợp. | Trong dev chạy local từng service; Docker Compose làm ở giai đoạn cuối khi luồng chính ổn định. |

# 13. LIÊN KẾT VỚI CÁC TÀI LIỆU KHÁC

| Tài liệu | Vai trò | Cần đồng bộ theo Project Scope |
| --- | --- | --- |
| Phiếu đề xuất đề tài | Tài liệu trình bày bài toán, giải pháp đề xuất và định hướng ban đầu. | Giữ phần bài toán, giải pháp RAG; điều chỉnh mô tả phạm vi nếu cần. |
| UniChat Project Backbone | Tài liệu định hướng sản phẩm và module hệ thống. | Cập nhật các quyết định: file MVP, role, streaming, storage, evaluation. |
| SRS_UniChat | Tài liệu đặc tả yêu cầu chi tiết. | Đồng bộ yêu cầu chức năng/phi chức năng với phạm vi MVP đã chốt. |
| Kế hoạch báo cáo khóa luận / Task Tracker | Tài liệu quản lý tiến độ, module, task, evidence. | Cập nhật task theo MVP: PDF/DOCX/TXT là bắt buộc; PPTX/XLSX chuyển sang after MVP. |

# 14. KẾT LUẬN CHỐT PHẠM VI

Phạm vi dự án UniChat được chốt theo hướng sản phẩm là AI Knowledge Platform, nhưng phạm vi triển khai khóa luận là module Adaptive Knowledge Retrieval & Reasoning. Module này ưu tiên một luồng end-to-end ổn định: người dùng đăng nhập, tạo Workspace/Knowledge Space, upload tài liệu PDF/DOCX/TXT, hệ thống xử lý tài liệu, gắn metadata, nhận diện ý định câu hỏi ở mức cơ bản, truy xuất ngữ cảnh phù hợp, sinh câu trả lời có citation, từ chối khi thiếu bằng chứng, lưu lịch sử chat và có Admin Dashboard cơ bản.

Các năng lực Knowledge Platform đầy đủ như Knowledge Map, Knowledge Graph, Knowledge Evolution, phát hiện duplicate/contradiction, quiz, flashcard, OCR, PPTX/XLSX native, voice, analytics nâng cao, LMS integration và community knowledge được đưa vào hướng phát triển. Cách chốt này giúp nhóm kiểm soát độ rộng đề tài, dễ chia task, dễ demo với giáo viên hướng dẫn và vẫn tạo được điểm mới so với một hệ thống RAG truyền thống.